캡스톤디자인2 학생용 안내문 (250916)

목표: 우리 팀 문제 or 주제를 한 문장으로 명확히, 성공을 숫자로 정의, 검증 방법을 문서화합니다.

제출물(팀당)

1. Problem_1Pager.pdf(또는 Google Doc 링크)

2. Metric_Tree.pdf(도식/표)

3. Validation_Plan.pdf(분할/지표/로그 규칙 포함)

4. Risk_Register.csv/pdf(Top-5 리스크)

진행 단계

Step 1: 1-Pager 작성(사용자/입출력/가정/제약/가치/리스크)

Step 2: Metric Tree 설계(1차 KPI·보조·가드레일 지표·목표치)

Step 3: 평가계획(데이터 분할·CV 전략·고정 seed·재현성·윤리/법·보안)

Step 4: 피어 리뷰(상호 점검표로 교차 검토)

제출 규격 & 파일명 규칙

팀장이 대표로 압축 파일 이메일 제출 또는 Google 문서

허용 형식: PDF, WORD 또는 Google Doc/Sheet/Slide 링크(읽기권한 공개)

파일명 예시: Team##_1Pager_v1.pdf, Team##_MetricTree_v1.png, Team##_ValidationPlan_v1.pdf, Team##_Risk_v1.csv

마감: [2025-09-30]

템플릿 모음 (복사 후 사용)

A) Problem 1-Pager 템플릿 (1쪽)

[문제 한 줄 요약]

예) “고객 이탈을 20% 감소시키기 위한 이탈 예측 모델 개발(30일 내).”

1. 사용자/맥락

대상 사용자: [예: 마케팅 CRM팀]

사용 시나리오: [예: 이탈 고위험 고객에게 쿠폰 제공]

2. 입력/출력 정의

입력(필드·스키마·기간): [예: 지난 6개월 사용 로그, 구매 이력]

출력: [예: 이탈 확률 p(churn) ∈ [0,1]]

3. 가정/제약

가정: [예: 라벨은 30일 비활성 기준 정상]

제약: [지연 < 100ms, 예산/메모리, 개인정보/익명화 수준]

4. 성공 기준(KPI) & 가치

1차 KPI: [예: Recall@Top10%]

보조(가드레일): [예: Precision@Top10% ≥ 40%]

기대효과: [예: 캠페인 ROI +15%]

5. 위험/윤리/법

리스크 Top-3: [데이터 누출, 표본편향, 라벨 지연]

윤리/법: [GDPR/개인정보, 차별/공정성]

6. 마일스톤

베이스라인 공개일, 중간점검, 최종발표

B) Metric Tree 템플릿

비즈니스 목표(최상위) → 1차 KPI(모델 성능) → 보조 KPI → 가드레일(사용성/리스크)

비즈니스 목표: [예: 재구매율 10%↑]

1차 KPI: [분류: AUC-PR / F1 / Recall@k, 회귀: MAE, 시계열: sMAPE, 랭킹: NDCG@k]

보조 KPI: [예: 추론 지연, 비용/1000건, 커버리지]

가드레일: [예: 민감군 공정성(ΔFPR ≤ 0.05), 데이터프라이버시, Fail-safe 동작]

목표치 설정:

최소수용성(MSR): [예: AUC-PR ≥ 0.18]

도전적 목표(OKR): [예: AUC-PR 0.25]

팁: 클래스 불균형이면 AUC-PR/Recall@k, 가격예측이면 MAE, 추천/검색이면 NDCG/MAP, 세그멘테이션이면 IoU/Dice.

C) 평가계획(Validation Plan) 템플릿

1. 데이터 분할 전략

방식: [Hold-out 8:1:1 / K-Fold(k=5) / 시계열 슬라이딩 윈도]

그룹 누출 방지: [user_id 단위 분할, 시점 누출 금지]

라벨 정의/윈도우: [관측/레이블링 기간 명시]

2. 재현성 규칙

고정 시드: [e.g., 42]

버전관리: [데이터/코드/모델/환경 버전 태깅]

실행 커맨드/로그: [python run.py --config ... , wandb/mlflow(옵션)]

3. 지표/통계

1차 KPI: [정의·공식·임계값]

보조/가드레일: [지연, 비용, 공정성]

통계적 검정: [부트스트랩 CI, McNemar(분류), Diebold–Mariano(시계열)]

4. 에러 분석 계획

세그먼트별(집단/시간/제품군), 임곗값 민감도, Top-N 오분류 점검

5. 윤리/법/보안

개인정보 최소화, 민감특성 사용 금지/대체, 접근권한/로깅

6. 운영 가정

배포 주기·롤백·모니터링(드리프트/지표 알림)

D) 리스크 레지스터 템플릿 (표)

| ID | 리스크 | 원인 | 영향(1-5) | 확률(1-5) | 완화전략 | 트리거/지표 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 데이터 누출 | 시계열 혼합 | 5 | 3 | 시점 기반 분할, feature blackout | CV-Train 성능 격차↑ |
| R2 | 불균형 심함 | 양성 2% | 4 | 4 | 샘플링/임곗값 튜닝/PR 지표 | Recall@k 급락 |

피어 리뷰 체크리스트 & 루브릭 (제출 x, 확인용)

체크리스트(예/아니오/메모)

사용자·맥락이 명확하다

입력/출력이 측정 가능하게 정의됨

가정·제약이 구현 가능한 수준으로 구체화됨

1차 KPI가 비즈니스 목표와 연결됨

보조/가드레일 지표가 리스크를 커버함

분할·재현성·윤리가 계획에 반영됨

리스크 Top-5와 완화전략이 적절함

평가 루브릭(100점)

명확성·일관성(30) / 현실성·제약 반영(30) / KPI·목표치 타당성(30) / 리스크 관리(10)