[문제 한 줄 요약]

요식업 자영업자를 위한 마케팅 전략 추천 AI 비서(챗봇) 개발. (~10/24)

1. 사용자/맥락

대상 사용자: 서울시 성동구 요식업 자영업자

사용 시나리오: 성동구 내 가맹점주가 자신의 가맹점 고유 코드를 입력하면 해당 매장에

대한 마케팅 전략을 제안 및 근거 도표 생성

2. 입력/출력 정의

입력(필드·스키마·기간): 가맹점 고유 코드 + 가맹점주의 자연어 질문

출력: 자연어 질문에 대한 답변 및 마케팅 전략 제안(각종 이벤트, 시즌 메뉴 출시 등),

답변에 대한 근거 및 도표

3. 가정/제약

가정: 사용자는 신한카드 가맹점에 등록된 매장의 점주이고, 점주가 가맹점 고유코드를

입력하면 대회에서 기본으로 제공되는 데이터 수준의 정보들을 불러와 답변을 만든다.

답변의 근거는 성동구 내 요식업장 데이터로 한다.

제약: 예산은 모델 학습을 위한 구글 코랩 프로 약 30,619원($9.99*2.2(부가세 포함, 2개

월), 25.09.22 기준 원달러 환율)으로 책정하였으며 이용 서비스나 추가적인 외부 데이터

사이즈에 따라 변동될 수 있다. 외부 데이터 활용에 있어서 대회 규칙에 따라 무료로 수

집 가능한 데이터만을 대상으로 하고, 활용되는 LLM은 gemini 2.5 flash(무료)로 한다. 개

인정보 익명화 수준은 대회에서 이미 일부(구체적인 매장명) 비식별화 처리를 하였으므

로 개발 과정에서의 별도 익명화는 없다.

4. 성공 기준(KPI) & 가치

1차 KPI: 매출/방문 예측 MAE ≤ 15% (검증세트 기준), 재방문 분류 기준

Recall@Top10% ≥ 0.40 (재방문 상승 타겟팅)

보조(가드레일): 추론시간 < 5초, 편향(연령/성별) ΔFPR ≤ 0.05, 데이터 feature-level 결측률 ≤ 20%

기대효과: 소상공인의 시간·비용 절감과 실질 매출 증대. 근거 표기 일관성/재현가능 시

연 등 대회 요구 충족.

5. 위험/윤리/법

리스크 Top-3: 실제 서비스 시 LLM 에 과도한 가맹점 데이터 유출 우려, 샘플 편향 우려, 양질의 데이터 부족 우려

윤리: 개인정보 최소화, 민감 특성 금지

법: 추후 모델이 실제 서비스에 활용될 때 자체 모델이 아닌 외부 LLM을 활용하게 된다면 개인정보보호법, 여신전문금융업법 등에 따라 개인정보 국외 이전 · 처리위탁 고지/동의, 법인 · 가맹점 신용정보의 제3자 제공 · 마케팅 활용에 대한 동의와 같은 각종 동의를 받아야 한다.

6. 마일스톤

베이스라인 공개일, 중간점검, 최종발표

9월: 프로젝트 주제 선정 및 주제와 관련된 데이터 수집 및 가공

10월: 모델 제작 및 추가로 필요한 데이터 수집 후 완성된 모델 피드백, 최종검토가 완

료된 모델을 제출

베이스라인 공개일: 10/03

중간점검: 10/14 (공모전 일정 기준)

최종발표: 11/26 (공모전 일정 기준)